Nr sprawy :  100/R.B /2011; 

 Projekt umowy






           Załącznik nr 5 do SIWZ


U M O W A

zawarta w dniu ...................  2011 roku  pomiędzy Gminą Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16 – 400 Suwałki zwanym dalej zamawiającym , reprezentowanym przez :

Piotr Marian Luto



- Dyrektor 

przy udziale :

 Bożenny Ratkiewicz



- Główny Księgowy 

a   ....................................................................................................................................., zwanym dalej „Wykonawcą” prowadzącym działalność gospodarczą  na podstawie .....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

W wyniku  dokonania przez zamawiającego wyboru oferty  w trybie przetargu nieograniczonego  na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku  Nr 113,  poz. 759  z późniejszymi zmianami)   została zawarta umowa o następującej treści :






§ 1.

1.Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni ciągów pieszo jezdnych na terenie Osiedla I w Suwałkach z kostki betonowej z wbudowaniem krawężników i obrzeży betonowych.
Etap I – remont ciągów pieszo jezdnych przebiegających w okolicach budynków przy ul. Kościuszki 83A, Em. Plater 26A i ul. Em. Plater 28B w Suwałkach.

Etap II – remont ciągu pieszo jezdnego pomiędzy budynkiem Muzeum Okręgowego a budynkiem przy ul. Em. Plater 24B w Suwałkach.
Etap III -  remont ciągu pieszego pomiędzy budynkiem przy ul. Kościuszki 83 i 83A w Suwałkach.

2.Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje przedmiar robót sporządzony przez zamawiającego – Załącznik nr 1 do SIWZ, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy.

3.Zamówienie należy zrealizować zgodnie z przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i ilości robót.
§ 2.

1. Do obowiązków Wykonawcy należy :

1.1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z :

a) Przedmiarem robót,

b) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

c) ofertą Wykonawcy,

d) obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
1.2. Wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza, zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie budowy do dnia przekazania przedmiotu umowy zamawiającemu, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.
1.3. Zapewnienie ciągłego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobę uprawnioną zgodnie  z  przepisami Prawa budowlanego.

1.4. Postępowanie z odpadami powstałymi w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2010 roku Nr 185 poz. 1243 z późniejszymi zmianami ). 

1.5. Materiały  dostarczane przez wykonawcę powinny odpowiadać  co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 roku Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami ).

1.6. Wykonawca obowiązany jest przechowywać przez okres wykonywania robót  dokumenty potwierdzające, że materiały  odpowiadają przepisom, o których mowa w ust.1.5 a po zakończeniu budowy przekazać je zamawiającemu.

1.7. Zgłoszenie Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy konieczności wykonania zamówień  dodatkowych  w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.
1.8. Informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o  robotach ulegających zakryciu.
§ 3.

1. Nadzór nad robotami prowadzić będzie :  inspektor  nadzoru  robót budowlanych  Jan Zaręba.
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy w osobie: .......................................................................................................................... .

Zmiana osoby wskazanej powyżej może nastąpić po uprzednim zawiadomieniu zamawiającego i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

3.  Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego miejsca objętego robotami określonymi  w §1 umowy( placu budowy) nastąpi protokolarnie .
§ 4.

1.Za wykonane prace określone w § 1  umowy ustala się wynagrodzenie na kwotę brutto: ……………zł 
Słownie złotych : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Powyższa kwota zawiera   podatek  VAT 23 %.

w tym : 

1.1. Etap I – remont ciągów pieszo jezdnych przebiegających w okolicach budynków przy           ul. Kościuszki 83A, Em. Plater 26A i ul. Em. Plater 28B w Suwałkach 

za kwotę  brutto :  ...........................................................................................................zł

słownie: .............................................................................................................................
w tym podatek VAT   23%  
1.2. Etap II – remont ciągu pieszo jezdnego pomiędzy budynkiem Muzeum Okręgowego a budynkiem przy ul. Em. Plater 24B w Suwałkach.

za kwotę  brutto :  ...........................................................................................................zł

słownie: .............................................................................................................................
w tym podatek VAT   23%  
1.3. Etap III -  remont ciągu pieszego pomiędzy budynkiem przy ul. Kościuszki 83 i 83A w Suwałkach.

za kwotę  brutto :  ...........................................................................................................zł

słownie: .............................................................................................................................
w tym podatek VAT   23%  
§ 5.

1. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy  - z dniem przekazania placu budowy.

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy do dnia ………………………… .

3. Termin zakończenia robót może ulec zmianie  w przypadku :

- zaistnienia  tzw. siły wyższej 

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót o tyle dni, przez ile trwały przyczyny niezależne od wykonawcy. Przedmiotowy przypadek wymaga pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru.

- zakończenia pracy przez wykonawcę przed terminem umownym

- wykonania zamówienia dodatkowego
§ 6.
1.Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wynagrodzenia  określonego w § 4 umowy w przypadku jak niżej :    
1.1. wprowadzenia zmian do rzeczowego zakresu robót objętych umową, które są korzystne  i   spowodują oszczędności na rzecz zamawiającego.       


1.2. wprowadzenia urzędowej zmiany stawki  podatku VAT
1.3..Rozliczenie robót, o których mowa w ust.1 pkt.1.1 nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie  faktycznie wykonanych i odebranych robót w oparciu o ceny  zgodnie z kosztorysem ofertowym.
§ 7.

1.Podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace  wymienione w § 1 jest podpisany przez strony protokół odbioru prac  objętych umową.

2.Termin płatności faktury określa się na 21 dni od daty jej złożenia u zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury VAT pisemne potwierdzenie przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać kwotę, która była należna podwykonawcy z tej faktury. 
4. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w  § 7 ust.3 Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.
Zapis § 7 ust.3 i 4 zostanie umieszczony w umowie w przypadku wskazania w ofercie robót do wykonania przez podwykonawcę i zaakceptowania podwykonawcy  przez Zamawiającego.

§ 8.
1.Wykonawca na wykonane prace remontowe udziela gwarancji  na okres : 60 m-cy licząc od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru prac.


2.Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
§ 9.
1. Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcy następujący zakres prac :

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.

2.Wykonawca może wykonać powyższy zakres robót przy udziale podwykonawcy zawierając z nim stosowną umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej zawarciem. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę z podwykonawca do akceptacji.

4.Umowa z podwykonawcą powinna zawierać  między innymi:

1) zakres robót powierzony podwykonawcy,

2) kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty,
3) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,

4) warunki płatności,
5) postanowienia dotyczące kar umownych,

5.Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.

6.Wszelkie zmiany umowy z podwykonawcą wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

7.Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawcy.

8.Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za pracę, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.
Zapis § 9 zostanie umieszczony w umowie w przypadku wskazania w ofercie robót do wykonania przez podwykonawcę i zaakceptowania podwykonawcy  przez Zamawiającego.
§ 10. 
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1.1.W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 50%  wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 umowy.
1.2.Za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokości 0,15% wynagrodzenia określonego w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki 
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez zamawiającego kar umownych z należnego wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. 

Wykonawca będzie zwolniony od skutków nieterminowego wykonania przedmiotu umowy o ile udowodni, że zwłoka nastąpiła z przyczyn, za które nie odpowiada.

1.3.Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji -  w wysokości 0,20% wynagrodzenia określonego w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad .

1.4.Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty wyznaczonej na ich   usunięcie przez zamawiającego, to zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.  

1.5.Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania za szkody spowodowane niewłaściwym wykonaniem  prac, jeżeli kary umowne nie pokryją wysokości szkody.

§ 11.
1. Niniejsza umowa wygasa po wygaśnięciu  gwarancji udzielonej na przedmiot umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach-  art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy w takim przypadku należy się wynagrodzenie wyłącznie za rzeczywiście wykonaną część przedmiotu umowy.

§ 12. 
1. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej.

2.Odbiór robót, o którym mowa w ust. 1 umowy dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli wykonawcy i zamawiającego.
3.Odbiór końcowy ma na celu przekazanie zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.
4.W dniu odbioru końcowego wykonawca przekaże zamawiającemu  oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57  ustawy Prawo Budowlane.
5. Strony postanawiają , że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
§ 13.

1.Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy właściwe warunki BHP i ppoż. przy prowadzonych robotach.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu oraz oznakowanie robót i utrudnień w ruchu związanych z wykonywanymi robotami.

3.Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  szkody wyrządzone w miejscu wykonanych robót.

§ 14.

Wszelkie zmiany treści umowy dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16.

Ewentualne spory będzie rozstrzygał  właściwy  sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 17.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :






            WYKONAWCA :
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